| Estudiante | Díaz Morales Daniela | Fecha | 28-10-26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa | Conjunto.c y estudiante.c | Programa # | 4 |
| Profesor | Soto Romero Manuel | Lenguaje | c |

| Tamaño Programa (LOC): | Plan | Real |
| --- | --- | --- |
| - Tamaño Máximo | C. 260 y E. 45 | C. 291 y E. 32 |
| - Tamaño Mínimo | C. 210 y E. 30 |  |

| Tiempo por fase (min.): | Plan | Real |
| --- | --- | --- |
| - Planificación | 10 min | 10 min |
| - Diseño | 170 min | 112 min |
| - Codificación | 60 min | 64 min |
| - Compilación | 5 min | 3 min |
| - Pruebas | 10 min | 2 min |
| - Postmortem | 10 min | 3 min |
| Total | 265 min | 194 min |
| - Tiempo Máximo | 280 min |  |
| - Tiempo Mínimo | 240 min |  |